收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择

采购文件

采购编号：CX-2023-JD-007

采 购 人： 福建畅祥公路工程有限公司

2023年10月

目  录

一、采购公告

二、采购须知

三、评审办法及标准

四、合同协议书（格式）

五、工程量清单及编制说明

六、报价文件格式

第一章 采购公告

一、福建畅祥公路工程有限公司收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择（项目编号：CX-2023-JD-007）进行公开采购，现根据采购要求，通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）网站公开发布采购公告邀请不特定的法人或者其他组织参加竞价。

二、项目概况与采购范围：

（一）项目编号：：CX-2023-JD-007

（二）项目名称：福建畅祥公路工程有限公司收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择

（三）项目概况：对三明机场、永安贡川、大田上京、永安西、宁化、吉口、三明岩前、沙县虬江、沙县南阳、尤溪西城、尤溪坂面等十一个收费站的分离式入口反超限车道机电设施进行保护性拆除、水泥路面恢复等。详见工程量清单，但不限于清单所列项目，工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场确认为准。报价人应充分考虑因数量发生变化及施工过程中各类车辆（吊车、运输车等）使用费、高速公路通行费等不可预见方面而带来的风险。

（四）本项目最高控制价：人民币190491元（含税）。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

实施的范围包含但不局限于上述地区，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。

（五）采购范围：为完成本项目工程所有工序的劳务、材料、设备、机械等一切投入。

（六）项目工期：本项目工期2023年11月15日前完成。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。

三、报价人的资格要求：

(1)、本项目通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）网站公开发布采购公告邀请不特定的法人或者其他组织参加竞价。

(2)、报价人须具备经营范围内经年检合格的营业执照及从事过相关项目的经验。

(3)、由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

(4)、由福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https://www.fjgsyh.com/）最新发布的供应商信用考核结果的通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

(5)、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人，并在报价文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图；

(6)、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；并附上未被列入重大税收违法失信主体的网页截图；

(7)、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

(8)、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法：本项目采用单信封、资格后审“最低评审价法”的评审方法。

五、报价保证金：

1、参加本项目的报价人须按规定交纳报价保证金：人民币叁仟元，方可参加报价，否则将予以拒绝。

2、报价保证金必须在本采购文件规定的期限内从报价人基本账户以银行转账或银行电汇的方式汇入以下账户，转账备注“收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择报价保证金”。

户名： 福建畅祥公路工程有限公司

帐  号：1810 4010 0100 0478 09

开户行： 兴业银行三明列东支行

3、报价保证金交纳到账截止时间：2023年10月26日17时30分前（北京时间）

六、采购文件的获取

1、凡愿意参加报价的合格报价人请于2023年10月24日至2023年10月26日17时30分前通过福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2、报价文件递交的截止时间为2023年10月27日15时30分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2023年10月27日15时30分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其报价文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：https://www.fjgsyh.com/）。

十、联系方式

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

地  址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室

电  话：0598-8520588

联系人：许工、薛工

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

2023年10月24日

第二章 采购须知

| 采购 须知条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：福建畅祥公路工程有限公司 地址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼 联系人：许工、薛工 电话： 0598-8520588 （工作时间） 邮编：365000 |
| 2 | 项目名称：收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择（项目编号CX-2023-JD-007） |
| 3 | 工程地点：三明机场、永安贡川、大田上京、永安西、宁化、吉口、三明岩前、沙县虬江、沙县南阳、尤溪西城、尤溪坂面等十一个收费站 |
| 4 | 本次采购活动，采购人不组织踏勘现场，不组织召开采购报价前会议，报价过程中的作法和结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用和安全风险。 |
| 5 | 工期：本项目工期2023年11月15日前完成，成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。 |
| 6 | 资金来源：工程项目经费，出资比例为100%。 |
| 7 | 采购人设最高控制价(含税)：¥190491元 |
| 8 | 报价保证金：人民币叁仟元整（¥3000元） 转账备注“收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择报价保证金”。 |
| 9 | 报价保证金缴纳截止时间：2023年10月26日17：30时（北京时间）。 |
| 10 | 采购人账户信息 采购人：福建畅祥公路工程有限公司 帐 号：1810 4010 0100 0478 09 开户行：三明兴业银行列东支行 |
| 11 | 报价文件送交地址、方式及时间：福建畅祥公路工程有限公司（三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室），报价人应于2023年10月27日15:30前（北京时间）,至福建畅祥公路工程有限公司（福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室）向采购人递交报价文件。收件人：许工，联系电话：0598-8520588。 |
| 12 | 报价文件递交截止时间：2023年10月27日15:30时（北京时间）。 |
| 13 | 开启报价文件时间和地点：2023年10月27日15:30时（北京时间）福建畅祥公路工程有限公司工程部会议室。 |
| 14 | 到报价截止时间止，当采购人收到的报价文件少于3个的，采购人当场宣布该合同包采购流标，采购人将已收取的报价文件归还报价人。 |
| 15 | 报价文件评审办法：“最低评审价法” |
| 16 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起180日历天内。 |

| 17 | 采购资料报价文件组成： 报价和工程量清单文件：①外封套；②正、副本封面；③报价函；④已标价工程量清单；具体详见第六篇 报价文件格式。 以上材料均应逐页（含封面）加盖报价单位公章，报价文件应装订成册、不得出现活页。报价人对提供相关证件的合法性负责，如有虚假则按作废处理。 |
| --- | --- |
| 18 | 报价文件需正本一份，副本一份，正、副本一并装入一个文件袋（即外封套）内，按给定格式贴外封套封面并密封、盖章。 |
| 19 | 报价文件有下列情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性响应，应否决其报价（即作废）： 1）未按照采购文件第五篇采购资料报价文件格式规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料； 2）关键内容字迹模糊、无法辨认的，无法区分正、副本； 3）一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价； 4）报价超出最高限价； 5）报价文件中载明的工期超过采购文件要求的； 6）工程质量低于采购文件要求的； 7）附有采购文件规定的不能接受的条件； 8）以联合体形式参与报价的； 9）不符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |
| 20 | 本项目的最高控制总价为：190491元。报价人的报价单价及总价均不得超过规定的最高控制单价及总价，否则为无效报价。 本项目采购采用工程量清单，报价人填写工程量清单中的单价，即可完成工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入采购响应文件。 报价人不得对工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，否则，按废标处理。 |
| 21 | 本项目最高控制价工程量清单单价包括完成该项目所需的人工、机械、材料、工具设备、措施、检验、利润、税收、保险以及现场勘查及现场施工管理等的一切费用。 特别提示：最高控制价工程量清单视作已经包括了所有明示和暗示的一切费用。有变更新增项目的，方可予以新增单价和新增工程量。 清单外新增单价和新增工程量确定：施工过程中如有变更新增项目，其新增清单外项目单价=（有效报价-总价措施费）/（最高控制价-总价措施费）*建设单位的审核单价*85%；新增项目工程量以实际完成并经验收确认的工程数量为准。 |

| 22 | 采购人提供的项目最高控制价工程量清单中的工程数量为暂定数量，结算以实际完成并经验收确认的工程数量为准。 |
| --- | --- |
| 23 | 采购资料报价文件开启程序： 1.报价人递交报价文件。 2.开启报价文件时间到后，采购人随机选取报价人代表检查报价文件密封情况。 3.对报价和工程量清单文件中的报价文件，进行评审。 4.现场报价结束。 |
| 24 | 工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准），并向发包人提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金，待工程缺陷责任期满且无质量问题或质量问题已经解决后无息予以支付。 |
| 25 | 公示地点及公示期及异议解决方式：采购人将成交候选人暨成交结果公示在福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com）及我司公告栏（福建省三明市沪明新村198幢交通监控中心5楼）进行公示，公示期不少于3个日历天，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。公示期间如无异议则成交结果公示的成交人为中标方。 |
| 26 | 成交单位接到成交通知书3个日历天内与采购人签署合同。如恶意拖延视为放弃中选资格，采购人有权在推荐的成交候选人中另选成交单位。 |
| 27 | 履约保证金：项目评审结束后第一成交候选人的报价保证金转为履约保证金，在项目结束并验收合格后无息退还。 |
| 28 | 采购文件第四篇·合同格式仅供参考，具体以合同正式签署的文本为准。 |

第三章  评审办法和标准

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 本项目采购采用“最低评审价法”的方法评标，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，以投标报价最低者优先；当报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |
| 2 | 评审标准 | 报价文件评审标准： （1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （2）报价文件法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （6）报价文件载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。 （7）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （8）报价文件正、副本份数符合招标文件第二篇“采购须知”的规定。 （9）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。 （10）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （11）其他经评审人员确定的情形。 |
| 3 | 其他 | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |

二、评审办法正文

1.评审委员会的组建：采购人负责评审委员会的组建及评审工作的组织。评审委员会由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人或3人以上单数组成。

2.评审办法：见评审办法前附表。

3.评审标准：见评审办法前附表。

4.评审程序

（1）报价资料报价部分评审；

（2）报价资料报价部分的澄清；

（3）报价评审；

（4）推荐成交候选人；

（5）编写评审报告。

4.1 报价文件评审

4.1.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

4.2报价人得分：以投标报价最低者优先。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.3.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。

4.4 评审结果

4.4.1评审小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

4.4.2 评审小组完成评审后，采购人应当编写书面评审报告。

- 第四章  A、合同协议书（格式）

（采购人名称，以下简称甲方）为实施                 （项目名称），已接受                    （成交人名称，以下简称乙方）对该项目施工承包报价。甲方和乙方在三明市三元区共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）甲方要求；

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）乙方实施计划；

（8）标价工程量清单；

（9）本项目采购文件；

（10）乙方的报价文件及其附件。

2. 上述文件互相补充和解释，均为合同的有效组成部分。

3. 签约合同价（含税）（暂定）：人民币（大写）          （¥         元）。

4. 乙方项目负责人：          ，身份证号码：           ，联系方式：              。

5. 工程质量符合的标准和要求：合格。

6. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向成交人支付合同价款。

8. 本项目工期暂定为合同签订之日起至2023年12月10日。实际进场时间具体以甲方通知为准。

9. 对于因合同本身或因执行本合同而引起的争议，应通过友好协商解决。当协商无效时可向合同签订地法院诉讼解决。

10.通知及送达

（1）根据本合同需要发出的通知、要求等所有双方往来文件、均应以书面形式进行。若以邮寄方式发送，则邮件发出后 5 日或邮件寄送至对方联系地址即视为送达（拒收亦视为送达）。

（2）甲乙双方确认以下通讯地址为送达地址，用于双方文书的传递及诉讼等争议解决方式的联系地址：

甲方通讯地址：

联系人：

联系电话：

乙方通讯地址：

联系人：

联系电话：

（3）如甲、乙方任何一方的上述通讯地址发生变化，应提前 3 日向另一方送交书面的变更告知书。另一方在收到变更告知书前，原地址仍然有效。

11.本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                （盖单位章）         乙方：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                    年         月          日

B、廉政合同书（格式）

为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，本项目采购人福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称甲方）与成交人                        （以下简称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行

的合同文件，自觉按合同办事。

2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38358229，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：

（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：

签订日期：  年  月  日

C、安全生产合同（格式）

为在《                                        工程》施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人福建省高速公路养护工程有限公司项目经理部二（以下简称甲方）与成交人                  （以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按相关要求配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案并进行演练；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方全权负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人身意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                乙方：

（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：

签订日期：  年  月  日

第五章  工程量清单及编制说明

- 最高控制价工程量清单

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 控制单价 | 小计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 107020801 | 土建工程（拆除部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080101 | 拆除阻截劝返票亭 | 座 | 11 | 949.6 | 10446 | 1、保护性拆除； 2、拆除下的设备运至甲方指定地点存放； 3、施工垃圾清运；施工场地（路面）保洁等。 |  |
| 2 | 10702080102 | 拆除单体称 | 套 | 11 | 948 | 10428 |  |  |
| 3 | 10702080103 | 拆除隔离岛（内侧） | 个 | 11 | 1029.05 | 11320 |  |  |
| 4 | 10702080104 | 拆除隔离岛（外侧） | 个 | 11 | 1391.5 | 15307 |  |  |
| 5 | 10702080105 | 拆除红外车辆分离器 | 对 | 11 | 62.52 | 688 |  |  |
| 6 | 10702080106 | 拆除三向信号灯 | 套 | 11 | 63.52 | 699 |  |  |
| 7 | 10702080107 | 拆除单柱式标志 | 个 | 22 | 102.55 | 2256 |  |  |
| 8 | 10702080108 | 拆除单悬标志 | 个 | 11 | 517.34 | 5691 |  |  |
| 二、 | 107020802 | 土建工程（新增部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080203 | 路面恢复 | m2 | 374 | 233.38 | 87284 | 1、用钢纤维混泥土（商C40）将称台坑槽等回填且进行养护（须提供商混检验报告）； 2、恢复后的路面须与原路面一致且水平、表面平整，不得有凸起、间隙（裂隙）等。 |  |
| 三、 | 107020803 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080301 | 安全布控 | 车道 | 11 | 1638.84 | 18027 | / |  |
| 2 | 10702080302 | 运输入库 | 项 | 11 | 950 | 10450 | / |  |
| 3 | 10702080303 | 立面标记清洗 | m2 | 88 | 39.89 | 3510 | / |  |
| 4 | 10702080304 | 热熔型标线清洗 | m2 | 759 | 18.95 | 14387 | / |  |
| 四、 | 合计： |  |  | 190491 |  |  |  |  |
| 注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单编制说明

1.1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、采购文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位；

1.2、工程量清单作为采购文件的组成部分，应与采购文件中的报价人须知、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解；

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

1.5图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据；

1.6、除非合同另有规定，工程量清单报价应包含为实施和完成本工程实体所需的所有费用，包括劳务（含安全措施等）、材料（除采购人提供材料外）、机械设备（包含油费、过路费）、质检（自检）、安全、缺陷修复、管理、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

1.7、报价人各单项及总价均不得超过采购人的控制价，否则其报价作废。

1.8、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任；

1.9、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二．报价说明

2.1、报价人必须按采购工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购工程量清单相应内容保持一致；

2.2、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、试验费、利润、规费等（含税金），以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。报价中应考虑采购文件中要求报价人承担的风险范围。报价人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中；

2.3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整；

2.4、报价总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致；

2.5、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；

2.6、报价人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项报价的综合单价中；

第六章、报价文件格式

- （

收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择

报价文件

单位：                            （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：         年         月         日

目 录

1、报价函

2、标价工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、“中国执行信息公开网”及“信用中国”网页截图

5、资格审查资料

6、报价保证金凭证和相关信息

1、报价函

致：福建畅祥公路工程有限公司

1、我方已仔细研究了 收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择采购文件的全部内容（包括采购文件、工程量清单、答疑纪要及补充通知等），我方经研究后愿意以人民币（大写）：                       （     元）的总报价（所报总价均为含税价，依据实际完成并经双方验收确认后的工程数量进行结算）按合同约定实施和完成该项目的全部内容，工程质量达到：  合格   。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、               无           （其他补充说明）

报  价  人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地     址：

电     话：

日期：      年   月   日

2、标价工程量清单

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 控制单价 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 一、 | 107020801 | 土建工程（拆除部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080101 | 拆除阻截劝返票亭 | 座 | 11 | 949.6 |  | 0 | 1、保护性拆除； 2、拆除下的设备运至甲方指定地点存放； 3、施工垃圾清运；施工场地（路面）保洁等。 |
| 2 | 10702080102 | 拆除单体称 | 套 | 11 | 948 |  | 0 |  |
| 3 | 10702080103 | 拆除隔离岛（内侧） | 个 | 11 | 1029.05 |  | 0 |  |
| 4 | 10702080104 | 拆除隔离岛（外侧） | 个 | 11 | 1391.5 |  | 0 |  |
| 5 | 10702080105 | 拆除红外车辆分离器 | 对 | 11 | 62.52 |  | 0 |  |
| 6 | 10702080106 | 拆除三向信号灯 | 套 | 11 | 63.52 |  | 0 |  |
| 7 | 10702080107 | 拆除单柱式标志 | 个 | 22 | 102.55 |  | 0 |  |
| 8 | 10702080108 | 拆除单悬标志 | 个 | 11 | 517.34 |  | 0 |  |
| 二、 | 107020802 | 土建工程（新增部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080203 | 路面恢复 | m2 | 374 | 233.38 |  | 0 | 1、用钢纤维混泥土（商C40）将称台坑槽等回填且进行养护（须提供商混检验报告）； 2、恢复后的路面须与原路面一致且水平、表面平整，不得有凸起、间隙（裂隙）等。 |
| 三、 | 107020803 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10702080301 | 安全布控 | 车道 | 11 | 1638.84 |  | 0 | / |
| 2 | 10702080302 | 运输入库 | 项 | 11 | 950 |  | 0 | / |
| 3 | 10702080303 | 立面标记清洗 | m2 | 88 | 39.89 |  | 0 | / |
| 4 | 10702080304 | 热熔型标线清洗 | m2 | 759 | 18.95 |  | 0 | / |
| 四、 | 合计： |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 注：上述报价为含税报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录

致：福建畅祥公路工程有限公司

1.在研究了收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择采购文件（含所有补遗资料）和自行考察了现场后，我方能够正确理解并接受其全部内容，并愿意按照报价函的总价(所报总价为含税价)，或根据上述采购文件修正后确定的另一金额为最终报价金额，遵照采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成本工程。

2.如贵方接受我方报价文件，我方将保证于2023年11月 15日前完成工程任务，并达到采购人的质量要求：工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照采购文件的规定接受贵司的考核。

3. 我方同意在从规定的开启报价文件之日起180日历天的报价文件有效期内严格遵守采购文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终将对我方具有约束力。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同贵方发出的成交通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 如我方在本报价文件有效期内撤回报价文件；或拒绝接受按采购须知规定的对采购文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到成交通知书后的3个日历天内未能或拒绝签订合同协议书；贵方有权另选成交单位。

报价人：                              （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                   （签字）

报价人地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明及授权委托书

（1）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月      日

经营期限：      年

姓名：                  （法定代表人亲笔签名）

性别：     年龄：    职务：

系                     （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖企业公章）

日  期：     年     月     日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.应附法定代表人身份证复印件（盖企业公章）。

- （2）授权委托书

本人        （姓名）系             （报价人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择的报价文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 采购活动有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

申请人：                    （盖企业公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年       月     日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（盖企业公章）。

4、“中国执行信息公开网”及“信用中国”网页截图

- （4.1）报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人的网页截图

（4.2）报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体的网页截图

5、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | / |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  | 详见营业执照 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：                              （盖单位公章）

年      月    日

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（如有变更应附变更材料，并加盖单位公章）、相关资质证书的复印件、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位公章）。

- （二）成交人拟投入的劳务人员及车辆表（一个作业面最低要求）

工程名称：收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择

| 序号 | 项目类型 | 数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1 | 负责现场管理、施工协调 |  |
| 2 | 现场技术员 | 1 | 负责现场施工 |  |
| 3 | 安全负责人（员） | 1 | 负责施工区域安全管理 |  |
| 4 | 现场施工人员 | 3 | 负责现场施工 |  |
| 5 | 管理车辆 | 1 | 项目管理人员调配使用 |  |

- 注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目技术员（1名），安全负责人（员）（1名），施工人员（3名），管理车辆（1部）。

- 2、①本表所列劳动力数量为成交人履约的最低标准，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求；未列人员以满足施工需要为准。

- ②成交人应配合采购人对劳务作业人员进行实名制管理，人员进退场要经采购人批准后方可实施。

- ③竞价人配置人员根据采购人管理需求，现场负责人可纳入项目管理体系

报价人：               （盖单位公章）

年    月    日

（三）承诺函

致：福建畅祥公路工程有限公司

1.在研究收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择采购文件规定和自行考察现场后，我方承诺遵照报价函的报价承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果我方成交，将保证在贵方规定开工期内开工，并在报价函附录内写明的完成期限内完成本合同工程，达到合同规定的质量要求；我方承诺严格按照相关技术规范、质量标准进行该工程施工，保质保量完成施工任务，同时按照报价承诺函的规定接受贵方的考核，并做好安全维稳工作。

3.如果我方报价成交，同意工程结算时，经验收合格后，工程量按实际验收合格的数量进行结算。

4.如我方报价成交，拒绝签订合同协议书或履约，贵方有权另选成交单位，且我方近五年内不得参与贵方其他询标项目。

5.我方同意按照采购文件有关规定结算工程施工费用，并按贵方要求提供等额有效的发票。

6.我方对所递交的采购响应文件以及与采购有关的证明资料的真实性负责，直至授标前采购人发现报价人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，采购人有权取消其报价资格并没收其投标保证金。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本承诺书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                                 （盖企业公章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签字）

日期：      年    月    日

6、报价保证金凭证和相关信息

福建畅祥公路工程有限公司：

我方于2023年 10 月  日参加  收费站分离式入口反超限拆除劳务合作队伍选择  询价采购活动，交纳采购保证金人民币 叁仟元整（¥3000元）。如符合退回采购保证金，请将该项目采购保证金退至以下帐号。

请予办理。

附：报价保证金退还收款收据（盖企业公章）原件

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

报价人              （盖企业公章）

2023年10 月   日