高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择

采购文件

采购编号：CX-2023-JD-010

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

2023年12月

目  录

一、采购公告

二、采购须知

三、评审办法及标准

四、合同协议书（格式）

五、工程量清单及编制说明

六、报价文件格式

- 第一章  采购公告

一、福建畅祥公路工程有限公司对高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：CX-2023-JD-010）进行公开竞价采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：

1.本次采购共划分1个合同包，主要实施路段为：福建高速三明段，主要工程内容为：高速公路收费岛车道顶棚灯改造施工所有工序（安全布控、灯具拆除与安装、铝塑板制作、支架制作与安装等）的劳务及机械设备等。具体详见工程量清单及施工图。

2.本项目最高控制价：人民币200229元（不含税）。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

实施的范围包含但不局限于上述地区，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。

（二）采购范围：

包括新旧灯具的拆除与安装、支架制作与安装、顶棚铝塑板的修复、安全布控（含布控人工）、内业资料、人员设备转场等为完成本工程所需的全部人工、材料（采购人提供材料除外）、机械设备及其他费用。

如采购人要求使用自有机械设备的，成交人需无条件优先使用采购人提供的自有机械设备。

（三）项目工期：

本项目工期为合同签订之日起90个日历日内完成，实际进场时间具体以采购人的通知为准。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。

- 报价人的资格要求：

(1)、本项目通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）网站公开发布采购公告邀请不特定的法人或者其他组织参加竞价；

(2)、报价人须具备经营范围内经年检合格的营业执照；

(3)、由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）；

(4)、由福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https://www.fjgsyh.com/）最新发布的供应商信用考核结果的通报中（细目为：路面类）被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）；

(5)、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人，并在报价文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图；

(6)、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；并附上未被列入重大税收违法失信主体的网页截图；

(7)、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效；

(8)、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用单信封、资格后审“最低评审价法”的评审方法。

五、报价保证金：

1、参加本项目的报价人须按规定交纳报价保证金：人民币贰仟元，方可参加报价，否则将予以拒绝。

2、报价保证金必须在本采购文件规定的期限内从报价人基本账户以银行转账或银行电汇的方式汇入以下账户，转账备注“高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择报价保证金”。

户名： 福建畅祥公路工程有限公司

帐  号：1810 4010 0100 0478 09

开户行： 兴业银行三明列东支行

3、报价保证金交纳到账截止时间：2024年1月2日17时30分前（北京时间）

六、采购文件的获取

1、凡愿意参加报价的合格报价人请于2023年12月27日至2024年1月3日通过福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2、报价文件递交的截止时间为2024年1月3日15时30分（北京时间），报价人应将报价文件递交至福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2024年1月3日15时30分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其报价文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：https://www.fjgsyh.com/）。

十、联系方式

采购人：福建畅祥公路工程有限公司

地  址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室

电  话：0598-8520588

联系人：许工、薛工

- 第二章  采购须知

- 采购须知表

| 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称：福建畅祥公路工程有限公司 地址：福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼 联系人：许工、薛工 电话： 0598-8520588 （工作时间）邮编：365000 |
| 1.2 | 项目名称：高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：CX-2023-JD-010） |
| 1.3 | 工程地点：高速公路三明段 |
| 1.4 | 资金来源：福建省高速公路专项工程费用。 |
| 2 | 采购范围：含高速公路收费岛车道顶棚灯改造施工所有工序（安全布控、灯具拆除与安装、铝塑板制作、支架制作与安装等）的劳务及机械设备等为完成本工程所需的全部人工、材料（采购人提供材料除外）、机械设备及其他费用。 |
| 3 | 本项目工期：合同签订之日起90个日历日内完成，实际进场时间具体以采购人的通知为准。 |
| 4 | 质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。 |
| 5.1 | 本次采购采用一次性报价。本项目不应有两个报价，否则报价文件将被否决； 本项目最高控制价：200229元（不含税）； 报价人的报价总价或报价单价超过最高控制价的，报价文件将被否决。 |
| 5.2 | 本项目的报价内容包括：为完成本项工程的所有工序的劳务（含安全布控）、材料(采购人提供材料除外)、机械设备、质检、安装、缺陷修复、安全布控、管理、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 6 | 成交人施工进度、施工质量不满足要求的，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。 |
| 7 | 递交报价文件时间和地点：详见第一章采购公告。 |
| 8 | 开启报价文件时间和地点：详见采购公告。 并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。 |
| 9 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起 30 天内。 |
| 10 | 报价文件截止时间的推迟：应在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位发出该通知。 |
| 11 | 采购文件的组成：①采购公告、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书格式、⑤工程量清单、⑥报价文件格式。 |
| 12 | 报价文件采用单信封的形式，其组成为：①报价函、②标价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④营业执照、⑤中国执行信息公开网及信用中国网页截图、⑥拟委任的项目人员证明材料、⑦报价保证金交纳证明、⑧退还报价保证金承诺书。 |
| 13 | 本项目报价保证金：人民币 贰仟元整（¥2000元）。 报价保证金的形式：以现金方式采用电汇或银行转账的形式从报价人公司基本户发出。 报价保证金交纳到账截止时间为：详见第一章采购公告。 采购人的开户银行及账号如下： 开户名：福建畅祥公路工程有限公司 开户行：三明兴业银行列东支行 账 号：1810 4010 0100 0478 09 注：报价保证金单据汇款附言上请注明“高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择报价保证金”。 |
| 14 | 报价文件单位公章应加盖完整；报价文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份， 须密封并统一包封。 封套上写明： 采购人地址：三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼511室 采购人名称：福建畅祥公路工程有限公司 报价文件在2024年1月3日15时30分前不得开启。 报价人提交的报价文件正、副本请使用胶装（不得使用活页夹或抽杆文件夹）制订成册并标识页码，避免文件散乱。 |
| 15 | 同一合同包不能有两份（含两份）以上报价，否则该报价文件按否决报价处理。 |
| 16 | 履约保证金：项目评审结束后第一成交候选人的报价保证金转为履约保证金，在项目结束并验收合格后无息退还。 报价人被采购人确定为成交人后，如果不按规定或不在规定时间内与采购人签订合同或者签订合同后不履行其合同义务和承诺或者其它由于成交人原因造成无法履行合同的，均视为成交人违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该成交人的谈判保证金或履约保证金（如果已签订合同）将不予退还，且成交人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。 |
| 17 | 缺陷责任期：以本采购项目所涉及实施的工程项目业主与采购人约定的缺陷责任期。 |
| 18 | 质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期满后14个工作日内一次性无息退还。 |
| 19 | 结算支付 1. 工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准），并向采购人提供完整的竣工资料、结算资料及正式发票后，支付至工程结算价款的97%，扣留工程结算价款的3%作为质量保证金。 2.本项目在约定的缺陷责任期满时，成交人没有完成缺陷责任的，采购人有权扣留部分质量保证金，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。 3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。 4.若国家税收政策另有调整，则依最新税收政策据实结算。 |
| 20 | 结算价调整：结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。 ①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。 ②若结算金额比合同金额超出在30-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。 ③若结算金额比合同金额超出在50-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。 ④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。 |
| 21 | 工程变更： 1.采购人实施的采购范围以外的工程项目，变更单价的作价原则为：按照采购人编制最高控制价的作价原则，并按成交价与采购人的最高控制价的比例作为下浮系数给予计算。 2.成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，如需变更，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则： ①与合同清单细目相同的，按合同单价计。 ②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。 ③合同清单细目中没有的，按照本项目编制最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份所属地区交通、建设工程造价管理站发布的综合价格，并按照成交价与本项目最高控制价的比例进行下浮。 |
| 22 | 违约责任及索赔： 1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任： （1）无视采购人的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，采购人可对成交人每次课以人民币300元以上5仟元以下的违约金，直至终止合同。 （2）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），应向采购人支付不超过合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 （3）由于成交人原因，未能按合同进度计划完成工作，或采购人认为成交人工作进度不能满足合同工期要求的，成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于成交人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币300元，累计最高赔偿金额不超过签约合同价的3%，同时不免除成交人完成工作及修补缺陷的义务。 （4）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同及项目部相关处罚办法的要求处理。 （5）上述违约金由采购人在通知成交人后，从支付给成交人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除成交人按照合同所应承担的相应责任和义务，成交人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再次或进一步的违约处罚。 2.索赔 （1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。 （2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 （3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按下述程序和时限以书面形式向成交人索赔。 ①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知； ②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复； ④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。 |
| 23 | 施工人员 详见附表1《成交人应提供的管理人员表》。 - 1.成交人进场后，应投入满足项目实施需要的施工人员，并将进场施工人员报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的施工人员无法满足相关工种工作需要，采购人有权要求成交人更换或增加相应施工人员，成交人应无条件服从，由此产生的一切费用由成交人承担。 2.施工人员的伤亡责任由成交人承担。 3. 本项目至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付费用。 |
| 24 | 机械设备： 1.成交人进场后，应投入满足项目实施需要的机械设备，并将进场设备清单报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换或增加相应的机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在各项单价中，不再另行支付。 3.本项目至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 |
| 25 | 施工材料： 1.采购人提供材料： 无 。 2.成交人提供材料：除采购人提供材料外，其余为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切后果均由成交人承担。 3.成交人应对其提供的材料按要求进行试验检测，并以采购人的名义出具相关检测报告，成交人应承担相应的试验检测费用。 4.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。 |
| 26 | 采购人责任和义务： 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。 4.配合、协调成交人做好与施工有关的周边关系，帮助成交人创造良好的施工环境。 5.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。 6.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。 7.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 8.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 |
| 27 | 成交人责任和义务： 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。 4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。 5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。 6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。 8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案）并为其办理工伤保险，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。 9.严格按照高速交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。 10.进场劳务人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人；普通作业禁止使用50周岁及以上的女性、60岁及以上的男性及体弱病残人员；高速公路现场施工作业禁止使用女性；高空作业、特种作业等危险工作禁止使用女性及55岁以上男性；禁止使用不法人员。成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 11.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。 12.因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔）由成交人承担。 13.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。 14.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。 |
| 28 | 环境保护、安全生产和文明施工： 1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。 4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 |
| 29 | 工期延误： 1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。 |
| 30 | 工程质量： 1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件执行。 2.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。 3.若在缺陷责任期内出现质量问题，需要返工的，成交人须无条件承担相应的返工责任，由此造成的费用增加由成交人承担。 4.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 |
| 31 | 工程验收： 按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。 |
| 32 | 施工安全： 1.成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。 2.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。 3.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。 4.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。 5.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。 6.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。 |
| 33 | 其它： 1.成交人无论任何理由选择放弃成交的，采购人将没收该报价人的报价保证金，当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，成交人两年内不得参与采购人组织的采购活动。 2.保险：成交人应为所有作业人员购买意外伤害险，每个人保额不低于150万，并同时到当地社保部门为所有作业人员办理工伤保险。 3.本工程不得分包或转包。 4.本项目施工安全布控需严格按照高速交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。 |

- 附表1  成交人应提供的管理人员表（一个作业面最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量（人） |
| --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 1 |
|  | 项目技术员 | 1 |
|  | 项目安全员 | 1 |

- 注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目技术员（1名），项目安全员（1名）。

- 2、成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，现场技术员、现场安全员500元/天。

- 第三章  评审办法及标准

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 本项目采购采用“最低评审价法”的方法评标，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，以投标报价最低者优先；当报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |
| 2 | 评审标准 | 报价文件评审标准： （1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： （2）报价文件法定代表人或其委托代理人的签名、报价人的企业章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （6）报价文件载明的采购项目服务期期限与采购文件规定的时间一致。 （7）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （8）报价文件正、副本份数符合招标文件第二篇“采购须知”的规定。 （9）报价部分中的报价未超过采购文件设定的最高限价。 （10）报价部分中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （11）其他经评审人员确定的情形。 |
| 3 | 其他 | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |

二、评审办法正文

1.评审委员会的组建：采购人负责评审委员会的组建及评审工作的组织。评审委员会由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人或3人以上单数组成。

2.评审办法：见评审办法前附表。

3.评审标准：见评审办法前附表。

4.评审程序

（1）报价资料报价部分评审；

（2）报价资料报价部分的澄清；

（3）报价评审；

（4）推荐成交候选人；

（5）编写评审报告。

4.1 报价文件评审

4.1.1具体评审标准详见评审办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

4.2报价人得分：以投标报价最低者优先。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1 在评审过程中，评审小组可以要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价资料的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价资料的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

4.3.4不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组应否决其报价。

4.4 评审结果

4.4.1评审小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

4.4.2 评审小组完成评审后，采购人应当编写书面评审报告。

- 第四章  A、合同协议书（格式）

（采购人名称，以下简称甲方）为实施                 （项目名称），已接受                    （成交人名称，以下简称乙方）对该项目施工承包报价。甲方和乙方在三明市三元区共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）甲方要求；

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）乙方实施计划；

（8）标价工程量清单；

（9）本项目采购文件；

（10）乙方的报价文件及其附件。

2. 上述文件互相补充和解释，均为合同的有效组成部分。

3. 签约合同价（含税）（暂定）：人民币（大写）          （¥         元）。

4. 乙方项目负责人：          ，身份证号码：           ，联系方式：              。

5. 工程质量符合的标准和要求：合格。

6. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向成交人支付合同价款。

8. 本项目工期暂定为合同签订之日起20个日历日内完成，实际进场时间具体以采购人的通知为准。

9. 对于因合同本身或因执行本合同而引起的争议，应通过友好协商解决。当协商无效时可向合同签订地法院诉讼解决。

10.通知及送达

（1）根据本合同需要发出的通知、要求等所有双方往来文件、均应以书面形式进行。若以邮寄方式发送，则邮件发出后 5 日或邮件寄送至对方联系地址即视为送达（拒收亦视为送达）。

（2）甲乙双方确认以下通讯地址为送达地址，用于双方文书的传递及诉讼等争议解决方式的联系地址：

甲方通讯地址：

联系人：

联系电话：

乙方通讯地址：

联系人：

联系电话：

（3）如甲、乙方任何一方的上述通讯地址发生变化，应提前 3 日向另一方送交书面的变更告知书。另一方在收到变更告知书前，原地址仍然有效。

11.本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                （盖单位章）         乙方：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                    年         月          日

B、廉政合同书（格式）

为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，本项目采购人福建畅祥公路工程有限公司（以下简称甲方）与成交人                        （以下简称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行

的合同文件，自觉按合同办事。

2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38358229，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：

（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：

签订日期：  年  月  日

C、安全生产合同（格式）

为在《                                        工程》施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人福建畅祥公路工程有限公司（以下简称甲方）与成交人                  （以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按相关要求配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案并进行演练；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方全权负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人身意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                乙方：

（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：

签订日期：  年  月  日

- 第五章  工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制价（不含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 三福高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412002002 | 工厂灯 | (1)名称:拆除隧道灯 | 套 | 180 | 38.87 | 6996.60 |
| 2 | 030412002003 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 180 | 113.20 | 20376.00 |
| 邵三高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302001002 | 天棚吊顶 |  | m2 | 110 | 66.42 | 7306.20 |
| 4 | 030412002004 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 112 | 38.87 | 4353.44 |
| 5 | 030412002005 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 112 | 113.20 | 12678.40 |
| 泉三高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001003 | 天棚吊顶 |  | m2 | 130 | 66.42 | 8634.60 |
| 7 | 030412002006 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 251 | 38.87 | 9756.37 |
| 8 | 030412002007 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 251 | 113.20 | 28413.20 |
| 永宁高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001004 | 天棚吊顶 |  | m2 | 280 | 66.42 | 18597.60 |
| 10 | 030412002008 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 248 | 38.87 | 9639.76 |
| 11 | 030412002009 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 248 | 113.20 | 28073.60 |
| 建泰高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412002010 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 66 | 38.87 | 2565.42 |
| 13 | 030412002011 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 66 | 113.20 | 7471.20 |
| 夏沙高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412002012 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 132 | 38.87 | 5130.84 |
| 15 | 030412002013 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 132 | 113.20 | 14942.40 |
| 16 | 小计： |  |  |  |  |  | 184936 |
| 17 | 脚手架搭拆（电气设备安装工程） |  |  | 项 | 1 | 10257 | 10257 |
| 18 | 总价措施费 (F16+F17)*费率 |  | 安全文明施工费 |  | 195193 | 2.14% | 4177 |
|  |  |  | 其他总价措施费 |  |  | 0.44% | 859 |
| 19 | 控制总价（不含税）： |  |  |  | 200229元 |  |  |

注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

技术参数

| 序号 | 收费站 | 顶棚灯种类 | 旧灯具功率（W） | 新灯具功率（W） | 数量（盏） | 灯具安装方式 | 灯具安装高度（米） | 方钢m（60*30*1mm） | 全牙螺杆（Ф10） m（每根0.3米，一盏灯2根） | 螺帽（M10）Cm（每根0.3米，一盏灯2根） | 铝塑板m2（800*800*4mm） | 膨胀螺丝（M10）付 | 热镀锌管（6分管）米（每盏灯1.1米） | 热镀锌角钢（∠45*45*5）米每盏灯0.5米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙县收费站 | 无极灯 | 120 | 60 | 56 | 悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安装方式嵌入式已改悬吊式，无需增加辅材，支架利旧，换LED灯 |
| 2 | 沙县机场收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 3 | 青州收费站 | 无极灯 | 120 | 60 | 40 | 悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安装方式嵌入式已改悬吊式，无需增加辅材，支架利旧 |
| 4 | 尤溪收费站 | 无极灯 | 100 | 60 | 36 | 悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 安装方式嵌入式已改悬吊式，无需增加辅材，支架利旧 |
| 5 | 洋中收费站 | 无极灯 | 100 | 60 | 24 | 悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— | 安装方式嵌入式已改悬吊式，无需增加辅材，支架利旧 |
| 6 | 泰宁收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 7 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 7 | 万安收费站 | 无极 灯 | 100 | 60 | 40 | 嵌入式 | 6.3 | 40 | 80 | 320 | 25.6 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 8 | 将乐收费站 | 无极灯 | 100 | 60 | 48 | 嵌入式 | 6.6 | 48 | 96 | —— | 30.72 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 9 | 三明南 | LED灯 | 100 | 60 | 50 | 梁上悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 10 | 莘口 | 无极灯 | 150 | 60 | 20 | 嵌入式 | 5 | 20 | 60 | 160 | 12.8 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 11 | 贡川 | LED灯 | 100 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 12 | 永安北 | 无极灯 | 100 | 60 | 35 | 嵌入式 | 5 | 35 | 70 | 280 | 22.4 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 13 | 永安南 | 无极灯 | 100 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 5 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 14 | 吴山收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 20 | 嵌入式 | 5.73 | 20 | 40 | 160 | 12.8 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 15 | 大田收费站 | LED灯 | 70 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 6.03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 16 | 上京收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 6.16 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 17 | 西洋收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 30 | 嵌入式 | 6 | 30 | 60 | 240 | 19.2 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 18 | 明溪南 | LED灯（9灯片） | 63 | 60 | 44 | 嵌入式 | 6.3 | 44 | 88 | 352 | 28.16 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 19 | 嵩口收费站 | LED灯+无极灯 | 60 | 60 | 40 | 嵌入式 | 7.2 | 40 | 80 | 320 | 25.6 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯（原上海三思全部换信达灯具） |
| 20 | 清流收费站 | LED灯+无极灯 | 60 | 60 | 60 | 嵌入式 | 9 | 60 | 120 | 480 | 38.4 | —— | —— | —— | 原20盏悬吊式不改造，其它原位置安装，换灯LED灯（原上海三思全部换信达灯具） |
| 21 | 宁化收费站 | LED灯+无极灯 | 60 | 60 | 60 | 嵌入式 | 7.3 | 60 | 120 | 480 | 38.4 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯（原上海三思全部换信达灯具） |
| 22 | 石壁收费站 | LED灯+无极灯 | 60 | 60 | 44 | 嵌入式 | 7.3 | 44 | 88 | 352 | 28.16 | —— | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯（原上海三思全部换信达灯具） |
| 23 | 寨下收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 21 | 梁上悬吊式 | 7 | —— | —— | —— | —— | 42 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 24 | 建宁收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 24 | 梁上悬吊式 | 7 | —— | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 25 | 里心收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 21 | 梁上悬吊式 | 7 | —— | —— | —— | —— | 42 | —— | —— | 原位置安装，换灯LED灯 |
| 26 | 虬江收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 32 | 吊杆悬吊式 | 7.6 | —— | —— | —— | —— | 64 | 35.2 | 16 | 吊杆用热镀锌圆管重新制作，两端焊接角钢，角钢开Ф20孔各一个，开Ф16孔两个，换LED灯 |
| 27 | 南阳收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 32 | 吊杆悬吊式 | 7.6 | —— | —— | —— | —— | 64 | 35.2 | 16 |  |
| 28 | 西城收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 36 | 吊杆悬吊式 | 7.3 | —— | —— | —— | —— | 72 | 39.6 | 18 |  |
| 29 | 坂面收费站 | 无极灯 | 150 | 60 | 32 | 吊杆悬吊式 | 7.3 | —— | —— | —— | —— | 64 | 35.2 | 16 |  |
| 30 | 合计 |  |  |  | 989 |  |  | 441 | 902 | 3144 | 282.24 | 636 | 145.2 | 66 |  |

- 拆除原嵌入式照明灯，换成悬挂式隧道LED照明灯。在原嵌入式顶棚灯框架上，利用方钢改装为新支架，方钢（规格30*30*1mm）每根0.8米，约70米。用M10的全牙螺栓做延伸杆，固定在支架上，将悬挂式LED灯安装在延伸杆上，用螺母紧固（螺母全部配装弹簧垫）。原灯具窟窿（原灯具尺寸600*600mm），用吊顶同等材质的铝塑板（厚度4mm）遮盖，约42.2m2。用自攻螺丝固定在天花板上（固定边自攻螺丝数量不少于5枚），铝塑板的颜色与天花板颜色应保持一致。详见附图。

- 拆除原吊杆式照明灯，换成悬挂式隧道LED照明灯，用热镀锌圆管重新制作吊杆，吊杆长度与原吊杆长度一致。

- 其它灯具拆除后，在原位置换成悬挂式隧道LED照明灯。

工程量清单编制说明

1、上表均为为统一报价而暂定的数量，采购人有权对实施范围及施工数量进行调整，报价人应考虑由此而产生的报价风险。

2、单价和总额价所包括的内容：为完成本项工程的所有工序的劳务（含安全布控）、材料(采购人提供材料除外)、机械设备、质检、安装、缺陷修复、安全布控、管理、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、机械设备所产生的高速公路过路费全部由成交人承担。

4、报价人报价不得超过招标人测算的最高单价及最高限价，否则按否决报价处理。

5、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。报价人应考虑可能因实际施工数量与清单中数量差异较大而存在的报价风险。

6、成交人所报价格在合同实施期间内除结算金额超出合同金额时进行单价下浮外，应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整和增减而改变。

7、本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

8、报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

9、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

10、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还其保证金及履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

11、上述工程量清单为不含税报价。结算时若成交人为一般纳税人按9%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理增值税专用发票的则按3%进行结算。若国家税收政策另有调整，据实结算。

- 第六章  报价文件格式

高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择

报价文件

单位：                            （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：         年         月         日

目　　录

1、报价函

2、标价工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、营业执照

5、“中国执行信息公开网”及“信用中国”网页截图

6、拟委任的项目人员材料

7、报价保证金凭证和相关信息

8、退还报价保证金承诺书

- 1、报价函

福建畅祥公路工程有限公司：

1.根据已收到的高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：（CX-2023-JD-010）采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以不含税总价为人民币        元，即            （大写金额），税率为     ，含税总价为人民币        元，即            （大写金额）的报价总价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在合同签订之日起90个日历日内完成交工验收并移交整个工程（实际进场时间具体以采购人的通知为准）。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方将派出          （负责人），                 （身份证号码），             （联系电话）作为本项目的负责人。

6.我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

单位：　　　　　　　　　　    （盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账    号：

日    期：          年          月         日

2、标价工程量清单

高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：CX-2023-JD-010）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制单价（不含税） | 报价（不含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |
| 三福高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412002002 | 工厂灯 | (1)名称:拆除隧道灯 | 套 | 180 | 38.87 |  |  |
| 2 | 030412002003 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 180 | 113.20 |  |  |
| 邵三高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302001002 | 天棚吊顶 |  | m2 | 110 | 66.42 |  |  |
| 4 | 030412002004 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 112 | 38.87 |  |  |
| 5 | 030412002005 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 112 | 113.20 |  |  |
| 泉三高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001003 | 天棚吊顶 |  | m2 | 130 | 66.42 |  |  |
| 7 | 030412002006 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 251 | 38.87 |  |  |
| 8 | 030412002007 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 251 | 113.20 |  |  |
| 永宁高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001004 | 天棚吊顶 |  | m2 | 280 | 66.42 |  |  |
| 10 | 030412002008 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 248 | 38.87 |  |  |
| 11 | 030412002009 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 248 | 113.20 |  |  |
| 建泰高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412002010 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 66 | 38.87 |  |  |
| 13 | 030412002011 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 66 | 113.20 |  |  |
| 夏沙高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412002012 | 工厂灯 | (1)拆除隧道灯 | 套 | 132 | 38.87 |  |  |
| 15 | 030412002013 | 工厂灯 | (1)隧道灯利旧 安装 | 套 | 132 | 113.20 |  |  |
| 16 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 脚手架搭拆（电气设备安装工程） |  |  | 项 | 1 | 10257 |  |  |
| 18 | 总价措施费 (F16+F17)*费率 |  | 安全文明施工费 |  |  | 2.14% |  |  |
|  |  |  | 其他总价措施费 |  |  | 0.44% |  |  |
| 19 | 报价总价（元）： |  | 不含税 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 税率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含税 |  |  |  |  |  |
| 注：1、不含税总价仅用于评标时使用，实际以含税总价签订合同（不含税单价*（1+税率）=含税单价，不含税总价*（1+税率）=含税总价）； 2、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位公章：

日期：     年     月     日

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

- 3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

联系电话：

特此证明

单位：                             （盖单位公章）

法定代表人：                （需亲笔签名）

日期：        年        月       日

（后附法定代表人身份证复印件正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

- 3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的   （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建畅祥公路工程有限公司的 高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：（CX-2023-JD-010）采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单  位：                 部门：         职务：

联系电话：

单      位：               （单位全称）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：              （签字）

身份证号码：

日      期：        年        月      日

（后附被授权委托代理人身份证复印件正反面）

被授权委托代理人身份证复印件（正反面）

- 4、营业执照

有效的营业执照复印件（须加盖公章）

- 5.1、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人的网页截图

5.2、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体的网页截图

6. 拟委任的项目人员材料

| 拟在本采购项目担任项目负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 职称证书及编号 |  |
| 从事过相关项目的工程名称 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 拟在本采购项目担任项目管理人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 职称证书及编号 |  |
| 从事过相关项目的工程名称 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 拟在本采购项目担任项目安全员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 安全生产考核合格证书及编号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.拟委任的项目负责人、项目管理人员应附件身份证复印件；

2.拟委任的项目安全员应附件附件身份证复印件；

3.未按要求附件相关证明材料的，其报价文件将被拒绝。

报价人：              （盖公章）

年    月    日

6.1 项目负责人材料

（附件身份证复印件正反面）

6.2 项目管理人员材料

（附件身份证复印件正反面）

6.3 项目安全员材料

（附件身份证复印件正反面）

7.报价保证金凭证和相关信息

福建畅祥公路工程有限公司：

我们在贵公司组织的 高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：（CX-2023-JD-010）采购项目报价活动中，提交了          元人民币的报价保证金。我公司汇出报价保证金的帐户信息如下：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表：

日      期：

- 附:本次项目报价保证金汇款单据复印件并加盖公章！汇出账户须为报价人公司的基本账户，不得以个人账户汇出报价保证金。

- 7.1、报价保证金汇款单据复印件

将交纳保证金的银行汇款单据扫描件（能反映开具银行及帐户名称）

（加盖公章）粘贴在此作为证明

8、退还报价保证金承诺书

福建畅祥公路工程有限公司：

我方参与贵司 高速公路收费岛顶棚灯提升改造施工协作队伍选择（项目编号：（CX-2023-JD-010）的谈判，我方以        的形式提供人民币          元的报价保证金，当可以退还时，请退还到我公司以下账户，我公司将视为已收到该报价保证金：

1、开户名：

2、开户行：

3、账号：

特此承诺！

报价人名称：              （全称并加盖公章）

报价人法定代表人或其授权代表：

报价人联系方式：

日    期：     年     月     日

注：本表除签字外，其余填写内容需为印刷体，开户名、开户行、及账号应与提交报价保证金的账号相同。